- АДМИНИСТРАЦИЯ

- УРУСОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  28 марта   2025  года                                                  № 20

О проведении месячника по благоустройству                                                                                                 и санитарной очистке территории Урусовского                                                                    муниципального образования

В целях    улучшения  благоустройства, озеленения и  санитарного состояния в населенных пунктах Урусовского муниципального образования, на основании Правил благоустройства  территории Урусовского муниципального образования Ртищевского муниципального района Саратовской области, утвержденных  решением Совета Урусовского муниципального образования от 09.12.2020 г. № 44 (с изменениями), в соответствии с Уставом Урусовского муниципального образования :

- Провести с 28 марта   по  30 апреля 2025 года месячник по благоустройству и санитарной очистке территории Урусовского муниципального образования.

- Создать оперативный штаб по проведению месячника согласно приложению №1 .

- Штабу еженедельно подводить итоги работы по выполнению мероприятий месячника по благоустройству и санитарному содержанию муниципального образования.

- Назначить ответственных из числа работников администрации за организацию уборки определенных территорий населенных пунктов муниципального образования  согласно приложению     № 2.

- Утвердить план проведения месячника согласно приложению № 3.

- Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности принять активное участие в проведении работ по благоустройству и санитарной очистке территории муниципального образования, согласно плана мероприятий по подготовке и проведению месячника по благоустройству и санитарной очистке муниципального образования, провести организационную работу по ежедневному наведению должного санитарного порядка на прилегающих территориях предприятий и организаций, жилых домов, уборке улиц, тротуаров, скверов.

- Считать санитарным днем в Урусовском муниципальном образовании – пятница.

- Ведущему специалисту администрации Трутневой И.А. обеспечить освещение хода проведения месячника по благоустройству и санитарной очистке поселения на официальном сайте Урусовского муниципального образования.

- Ведущим специалистам администрации:

- довести до сведения жителей Урусовского муниципального образования о     проведении месячника по благоустройству и санитарной очистке территории;

-  подвести итоги месячника с поощрением жителей лучших подворий.

10. Настоящее постановление обнародовать в установленных местах и разместить на официальном сайте администрации  в сети Интернет.

11.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о.главы  администрации

Урусовского муниципального образования                                А.А. Норов

Приложение №1  к постановлению  главы администрации

от 28.03.2025  г. № 20

Оперативный штаб

по проведению месячника по благоустройству и санитарной очистке территории Урусовского муниципального образования

|  | Фамилия, имя , отчество | Должность |
| --- | --- | --- |
| Руководитель штаба | Норов А.А. | И.о.главы администрации Урусовского МО |
| Заместитель руководителя штаба | Таранова С.Н. | Главный специалист администрации Урусовского МО |
| Секретарь штаба | Боровская С.В. | Ведущий специалист администрации Урусовского МО |
| Члены: | Трутнева И.А. | Ведущий специалист администрации Урусовского МО |
|  | Демьянова Н.В. | филиал «МОУ СОШ № 1 г. Ртищево» в п. Ртищевский, заведующая ( по согласованию) |
|  | Кондратьева Н.Ю. | филиал « МОУ СОШ № 1 г. Ртищево» начальная школа в с. Урусово , заведующая ( по согласованию) |
|  | Беляков А.Ю. | зам. директора МУК ЦКС « Выдвиженский СДК» ( по согласованию) |
|  | Тащилина А.Ф. | Директор Урусовского сельского дома культуры ( по согласованию) |
|  | Тимохина Н.Ю. | Директор Курганского сельского клуба ( по согласованию) |
|  | Громова О.Н. | Директор Ртищевского сельского дома культуры ( по согласованию) |
|  | Симбирцева Н.В. | заведующая МДОУ « Детский сад № 24 « Вишенка» поселка Ртищевский Ртищевского района Саратовской области ( по согласованию). |

Решения оперативного штаба, принятые в рамках компетенции органов местного самоуправления, исполняются уполномоченными органами и должностными лицами в пределах их полномочий.

Верно.  Специалист администрации

муниципального образования                                                             С.В. Боровская

Приложение № 2 к постановлению  главы администрации

от 28.03.2025 г № 20

Ответственные

из числа работников администрации, за организацию уборки закрепленных за ними территорий

| Ф.И.О. ответственных лиц | Должность | Название населенных пунктов |
| --- | --- | --- |
| Таранова С.Н. | Главный специалист администрации Урусовского МО | п.Ртищевский, с.Александровка с. Ивано - Кулики |
| Боровская С.В. | Ведущий специалист администрации Урусовского МО | п. ц.у.с/за «Выдвиженец», п.Стройиндустрия, п.Новостройка п. Точка 1-я |
| Трутнева И.А. | Ведущий специалист администрации Урусовского МО | с.Курган, д.Чадаевка, с. Урусово, пос. Раево – Воскресенский |

Верно.  Специалист администрации

муниципального образования                                                                               С.В. Боровская

Приложение № 3 к постановлению главы администрации

от 28.03.2025г № 20

| № п/п | Название мероприятий по благоустройству | Сроки исполнения | Ответственный за проведение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Организация и проведение месячника, определение в каждом населенном пункте комплекса мероприятий по благоустройству территории Урусовского МО | 28.03.2025 г. | И.о.главы администрации Урусовского муниципального образования |
| 2 | Проведение санитарных дней с участием трудовых коллективов организаций, учреждений, предприятий всех форм собственности в уборке территорий муниципального образования | в период проведения месячника | Администрация Урусовского муниципального образования |
| 3 | Обращение к жителям населенных пунктов об участии в месячнике по благоустройству | до 01.04.2025 г. | Администрация Урусовского муниципального образования |
| 4 | Уборка дворовых территорий частных домовладений от твердых бытовых отходов и организация регулярного вывоза мусора | по 30.04.2025 г. | Администрация Урусовского муниципального образования |
| 5 | Уборка территорий общеобразовательных учреждений Урусовского муниципального образования. | по 30.04.2025 г.. | Заведующие филиала « СОШ № 1 г. Ртищево» ( по согласованию) |
| 6 | Уборка территорий учреждений культуры Урусовского муниципального образования. | по 30.04.2025 г. | Директора СДК ( по согласованию) |
| 7 | Уборка и покраска остановок общественного транспорта | по 30.04.2025 г. | Администрация Урусовского муниципального образования |
| 8 | Ремонт мемориального комплекса, стелы, обелиска и уборка прилегающей к ним территории | по 30.04.2025 г. | Администрация Урусовского муниципального образования, образовательные учреждения ( по согласованию),учреждения культуры (по согласованию),медицинские учреждения (по согласованию) |
| 9 | Приведение цветочных клумб в соответствующее состояние на территории Урусовского МО: посадка цветочной рассады. | до 07.05.2025 г. | Администрация Урусовского муниципального образования, образовательные учреждения( по согласованию),учреждения культуры (по согласованию),медицинские учреждения (по согласованию) |
| 10 | Приведение дворовых территорий в соответствующее состояние | по 30.04.2025 г. | Администрация Урусовского муниципального образования |
| 11 | Организация уборки улиц в населенных пунктах Урусовского МО: | по 30.04.2025 г. | Администрация Урусовского муниципального образования |
|  | ул. Советская п. Ртищевский |  | Администрация Урусовского муниципального образования |
|  | ул. Садовая ( у памятника) п. Ртищевский |  | филиал « СОШ № 1 г. Ртищево» в п. Ртищевский (по согласованию) |
|  | ул. Советская (территория, прилегающая к дому культуры) п. Ртищевский |  | Ртищевский СДК (по согласованию) |
|  | ул. Полевая, мкр. Яблочкова, п.Ртищевский |  | МДОУ «Детский сад № 24 «Вишенка» (по согласованию), ФАП п.Ртищевский ( по согласованию) |
|  | ул. Молодежная, с. Курган |  | Администрация Урусовского муниципального образования, Курганский ДК ( по согласованию) |
|  | ул. Юбилейная ( территория Выдвиженского СДК) |  | Администрация Урусовского муниципального образования, Выдвиженский СДК ( по согласованию) |
|  | ул. Школьная , с.Урусово |  | СДК с. Урусово , ФАП с. Урусово, филиал начальной школы с. Урусово (по согласованию) |
| 12 | Организация работ по приведению в порядок кладбищ, расположенных на территории Урусовского МО | до 14.04. 2025 г.. | Администрация Урусовского муниципального образования |
| 13 | Вывоз КГМ с кладбищ, расположенных на территории Урусовского МО | до 19.04.2025 | Администрация Урусовского муниципального образования |

Верно.  Специалист администрации

муниципального образования                                                            С.В. Боровская